**INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO - AVANCE SPRINT 2**

**Información del proyecto**

**Nombre del proyecto:** Aplicativo web para la gestión para la clinica odontologica Continental - Módulo de informes

**Scrum master:** Caso Arellano Christian Junior

**Fecha:** 21/05/2024

**Patrocinador:** Armando Carillo

| **Estado del proyecto - Sprint 1** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | Historias de Usuario completadas:  **Historia de usuario 3**: Agregar notas personalizadas al informe post-tratamiento. | | |
| ***Cronograma*** | Las actividades se están completando dentro de la fecha estimada en el cronograma, por lo que se considera ***BUENO*** | | |
| ***Costes*** | No determinado | | |
| ***Calidad*** | **Defectos hallados:**   * Código con dificil lectura * Fallas en la visualización de las interfaces * Fallas en el enrutamiento de interfaces * Diseño no tan atractivo   **Actividades de calidad aplicadas:**   * Revisión y mejora de código * Pruebas de funcionamiento * Aplicación de correcciones | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| El alcance del proyecto puede expandirse más allá de las expectativas iniciales | | Equipo del proyecto | Redefinición del alcance del proyecto y elaboración de documentación de los cambios para controlar las modificaciones del alcance. |
| Procedimientos de aseguramiento de la calidad (QA) y pruebas insuficientes | | Equipo del proyecto | Implemente un plan integral de QA, que incluya pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de aceptación del usuario |
| Problemas en la integración del módulo de informes con el resto de módulos de la aplicación de la clínica dental | | Equipo del proyecto | Planificar los requisitos de integración. |
| **Problemas identificados** | | | |
| **Descripción** | | | **Severidad** |
| Descoordinación en la designación de actividades | | | **Baja** |
| Falta de motivación de los miembros del equipo | | | **Baja** |
| **Próximos avances** | **HU005:** Adjuntar imágenes intraorales y extraorales al informe post-tratamiento | | |
| **Notas** | **Métricas clave:**   * **Historias de usuario asignadas y completadas:** 1/2 (50%)   **Conclusión:**  El Sprint 2 se está desarrollando de forma satisfactoria, completando una de las dos historias de usuario designadas, las cuales son las bases para el desarrollo siguiente del proyecto. Por lo tanto se declara que el avance del Sprint 2 se encuenta en un estado ***BUENO.*** | | |