**INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO - SPRINT 2**

**Información del proyecto**

**Nombre del proyecto:** Aplicativo web para la gestión para la clinica odontologica Continental - Módulo de informes

**Scrum master:** Caso Arellano Christian Junior

**Fecha:** 09/05/2024

**Patrocinador:** Armando Carillo

| **Estado del proyecto - Sprint 1** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | Historias de Usuario completadas:  **Historia de usuario 3**: Agregar notas personalizadas al informe post-tratamiento.  **Historia de usuario 5**: Adjuntar imágenes intraorales y extraorales al informe. | | |
| ***Cronograma*** | Las actividades se completaron el día 24/05/2024, lo cual nos indica **que se cumplió** según la fecha de término establecida (24/05/2024) | | |
| ***Costes*** | No determinado | | |
| ***Calidad*** | **Defectos hallados:**   * Código con dificil lectura * Diseño no tan atractivo   **Actividades de calidad aplicadas:**   * Revisión y mejora de código * Pruebas de funcionamiento * Aplicación de correcciones | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| El alcance del proyecto puede expandirse más allá de las expectativas iniciales | | Equipo del proyecto | Redefinición del alcance del proyecto y elaboración de documentación de los cambios para controlar las modificaciones del alcance. |
| Procedimientos de aseguramiento de la calidad (QA) y pruebas insuficientes | | Equipo del proyecto | Implemente un plan integral de QA, que incluya pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de aceptación del usuario |
| Problemas en la integración del módulo de informes con el resto de módulos de la aplicación de la clínica dental | | Equipo del proyecto | Planificar los requisitos de integración. |
| **Problemas identificados** | | | |
| **Descripción** | | | **Severidad** |
| Descoordinación en la designación de actividades | | | **Baja** |
| Falta de motivación de los miembros del equipo | | | **Baja** |
| **Próximos avances** | **HU004:** Generar los costos de los tratamientos realizados en el informe post-tratamiento  **HU006:** Registrar los tratamientos realizados durante la consulta  **HU007:** Registrar los medicamentos que que debe consumir el paciente.  Las siguientes tareas a realizar son las anteriores mencionadas, las cuales se encuentran desarrollando, ya que su fecha de inicio es del **12/06/2024** | | |
| **Notas** | **Métricas clave:**   * **Historias de usuario asignadas y completadas:** 2/2 (100%) * **Retraso acumulado:** 0 días   **Conclusión:**  El Sprint 2 se ha completado con éxito, incorporando las historias de usuario 3 y 5 relacionadas con la mejora del informe post-tratamiento en PDF. El equipo se encuentra trabajando en la planificación del Sprint 3 y se mantiene comprometido con la entrega de un software de gestión dental de alta calidad. Por lo tanto se declara que el Sprint 2 se encuenta en un estado ***BUENO.*** | | |