## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2
Aplicativo web para la gestión para la clínica odontológica Continental - Módulo de informes
24/05/2024

## Slide 2
AGENDA
¿Qué aprendimos durante el desarrollo del sprint 2?
¿Qué estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
¿Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos durante el desarrollo del sprint 2?
Durante el desarrollo del Sprint 2, el equipo ha aprendido valiosas lecciones que serán fundamentales para el éxito continuo del proyecto. Entre los aprendizajes clave se encuentran:
La importancia de una comunicación clara y efectiva: La comunicación fluida entre los miembros del equipo fue crucial para evitar malentendidos y garantizar una alineación efectiva en el desarrollo del sprint.
El valor de la colaboración y el trabajo en equipo: La colaboración activa y el trabajo en equipo fueron esenciales para superar los desafíos y lograr los objetivos del sprint. La diversidad de perspectivas y habilidades dentro del equipo contribuyó significativamente al éxito del proyecto.
La necesidad de una planificación y estimación precisa de las tareas: La planificación y estimación precisas de las tareas permitieron al equipo administrar mejor el tiempo y los recursos, y garantizar que las historias de usuario se completarán dentro del plazo previsto.
La importancia de las pruebas y el control de calidad: Las pruebas exhaustivas y el control de calidad fueron fundamentales para garantizar que las funcionalidades desarrolladas funcionaran correctamente y cumplieran con los requisitos establecidos.

## Slide 4
¿Qué estamos haciendo bien?
Manteniendo una comunicación abierta y transparente lo que permite una comunicación fluida entre los miembros del equipo, creando un entorno de trabajo abierto y colaborativo.
Utilizando herramientas y metodologías ágiles mediante la implementación de herramientas y metodologías ágiles, como Scrum, está permitiendo una gestión eficaz del proyecto y una entrega incremental de valor.
La integración de pruebas continuas en el proceso de desarrollo está garantizando la calidad del código y la detección temprana de errores.
El equipo está receptivo a la retroalimentación y busca constantemente formas de mejorar los procesos y las prácticas de desarrollo.

## Slide 5
A pesar de los avances positivos, existen áreas en las que el equipo puede seguir mejorando:
A nivel de Personal:
Fortalecer la cohesión del equipo.
Brindar oportunidades de aprendizaje.
A nivel de Relaciones:
Establecer canales de comunicación más formales.
Definir roles y responsabilidades más claras.
A nivel de Procesos:
Estandarizar y documentar los procesos de desarrollo.
Implementar un proceso de gestión de riesgos más robusto.
A nivel de Herramientas:
Explorar herramientas de gestión de proyectos más avanzadas.
Considerar la adopción de herramientas de colaboración en tiempo real.
¿Qué podemos hacer mejor?

## Slide 6
Acciones a realizar: (Próximas historias de usuario)
Próximos avances:
HU004: Generar los costos de los tratamientos realizados en el informe post-tratamiento.
HU006: Obtener la lista de los tratamientos realizados durante la consulta.
HU007: Obtener la lista de los medicamentos que debe consumir el paciente
Las siguientes tareas a realizar son las anteriores mencionadas, las cuales se encuentran desarrollando, ya que su fecha de inicio es del 27/05/2024.