## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3
Aplicativo web para la gestión para la clínica odontológica Continental - Módulo de informes
20/06/2024

## Slide 2
AGENDA
¿Qué aprendimos durante el desarrollo del sprint 3?
¿Qué estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
¿Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos durante el desarrollo del sprint 3?
A lo largo del Sprint 3, el equipo ha adquirido valiosos aprendizajes que serán fundamentales para el progreso continuo del proyecto:
1. El valor de la colaboración: La colaboración entre los desarrolladores de sistemas fue crucial para superar los desafíos técnicos y garantizar la correcta implementación de las funcionalidades.
2. La necesidad de una gestión eficaz de dependencias: La gestión de las dependencias entre las historias de usuario y los sistemas externos fue esencial para evitar retrasos y garantizar un flujo de trabajo fluido.
3. La importancia de las pruebas exhaustivas: Las pruebas exhaustivas de las funcionalidades integradas con sistemas externos fueron fundamentales para detectar y corregir errores tempranamente, asegurando la calidad del informe post-tratamiento.

## Slide 4
¿Qué estamos haciendo bien?
Manteniendo una comunicación abierta y transparente lo que permite una comunicación fluida entre los miembros del equipo, creando un entorno de trabajo abierto y colaborativo.
Utilizando herramientas y metodologías ágiles mediante la implementación de herramientas y metodologías ágiles, como Scrum, está permitiendo una gestión eficaz del proyecto y una entrega incremental de valor.
La integración de pruebas continuas en el proceso de desarrollo está garantizando la calidad del código y la detección temprana de errores.
El equipo está receptivo a la retroalimentación y busca constantemente formas de mejorar los procesos y las prácticas de desarrollo.

## Slide 5
A pesar de los avances positivos, existen áreas en las que el equipo puede seguir mejorando:
A nivel de Personal:
Fortalecer la cohesión del equipo.
Brindar oportunidades de aprendizaje.
A nivel de Relaciones:
Establecer canales de comunicación más formales.
Definir roles y responsabilidades más claras.
A nivel de Procesos:
Estandarizar y documentar los procesos de desarrollo.
Implementar un proceso de gestión de riesgos más robusto.
A nivel de Herramientas:
Explorar herramientas de gestión de proyectos más avanzadas.
Considerar la adopción de herramientas de colaboración en tiempo real.
¿Qué podemos hacer mejor?

## Slide 6
Acciones a realizar:
Planificación de la integración del módulo con el resto de módulos del sistema para la clínica odontológica.