## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
Aplicativo web para la gestión para la clínica odontológica Continental - Módulo de informes
16/05/2024

## Slide 2
AGENDA
¿Qué aprendimos durante el desarrollo del sprint 1?
¿Qué estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
¿Acciones a realizar

## Slide 3
¿Qué aprendimos durante el desarrollo del sprint 1?
HU001: Generar el informe post-tratamiento automáticamente en formato PDF.
¿Que estamos haciendo bien?
Se realizaron múltiples pruebas de generación de informes con datos de prueba válidos, logrando generar correctamente los informes en formato PDF y presentando todos los datos requeridos adecuadamente. Se verificó que el formateo del documento cumpliera con los estándares establecidos, aunque se detectaron problemas menores en la representación de algunos elementos gráficos, que se corregirán en la próxima iteración y se midió el tiempo de generación del PDF, asegurando que el proceso sea eficiente y no cause demoras significativas.
¿Qué aprendimos?
La validación del informe generado confirmó su usabilidad, recomendándole obtener retroalimentación del usuario final para futuras mejoras. La integración del proceso de generación de informes con otros sistemas fue exitosa y se aconseja documentar los pasos para facilitar integraciones futuras. Se verificó la seguridad del proceso, pero se sugiere realizar análisis de vulnerabilidades periódicos para mantener la integridad del sistema.

## Slide 4
¿Que estamos haciendo bien?
Se realizaron pruebas para asegurar que los informes generen automáticamente una copia de seguridad al imprimirse y se verificó que los informes pudieran recuperarse y visualizarse desde el sistema sin problemas.
¿Qué aprendimos?
El almacenamiento fue exitoso; se recomienda seguir monitoreando la integridad y accesibilidad de los archivos. La recuperación fue exitosa; es aconsejable realizar pruebas periódicas para asegurar la accesibilidad continua de los informes.
2. HU 002: Imprimir una copia del informe post-tratamiento

## Slide 5
¿Qué podemos hacer mejor?
  Personas:
Mantener una comunicación abierta y transparente con tu equipo. Informa sobre tus progresos y cualquier obstáculo que encuentres, y no dudes en pedir ayuda cuando sea necesario y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo. Relaciones sólidas con tus colegas pueden mejorar la moral del equipo y aumentar la productividad.
  Relaciones:
Asegurarse de que todos los miembros del equipo comprendan y estén alineados con los objetivos del proyecto. Un entendimiento común ayuda a enfocar los esfuerzos y evita malentendidos y programa reuniones de seguimiento para revisar el progreso, abordar problemas y ajustar planes según sea necesario. Las reuniones deben ser eficientes y enfocadas en los temas más relevantes.
  Procesos:
Desglosa el proyecto: Divide el proyecto en tareas más pequeñas y manejables.
Establece plazos realistas: Define fechas límite para cada tarea y asegúrate de que sean alcanzables.
Distribuye responsabilidades: Asigna tareas a los miembros del equipo según sus habilidades y experiencia.
  Herramientas:
Zapier: Conecta diferentes aplicaciones y automatizar flujos de trabajo entre ellas, facilitando la integración de múltiples herramientas en un mismo proyecto.
GitHub: Plataforma para el control de versiones y colaboración en código fuente. Ideal para equipos de desarrollo de software.
Trello: Utiliza tableros visuales para organizar tareas y proyectos. Es ideal para ver el estado del trabajo en un solo vistazo.

## Slide 6
Acciones a realizar: (Próximas historias de usuario)
Próximos avances:
HU003: Agregar notas personalizadas al informe post-tratamiento
HU005: Adjuntar imágenes intraorales y extraorales al informe post-tratamiento
Las siguientes tareas a realizar son las anteriores mencionadas, las cuales se encuentran desarrollando, ya que su fecha de inicio es del 09/05/2024